## Slide 1: 辨識馬路破損區域 進度報告
負 責 人：何佳曄
目前成員：何佳曄
報告日期：2021.06.18
開始日期：2021.06.11
結束日期：-

## Slide 2: TO DO LIST
2021/05/07 ~ 2021/05/13
  抓取馬路範圍
  分工
2021/05/21 ~ 2021/05/27
  抓取馬路範圍
  處理上週問題紀錄
  透過 LBP 抓取的 markers 做 Watershed 單元測試
  程式碼: unit_test_lbp_v2.py、unit_test_watershed.py
2021/05/14 ~ 2021/05/20
  抓取馬路範圍
  LBP 找馬路材質單元測試
  程式碼: unit_test_lbp.py
2021/05/28 ~ 2021/06/03
  抓取馬路範圍
  透過 LBP 抓取的 markers 做 Watershed 單元測試
  整合當前單元做驗證(LBP & Watershed)
  程式碼: unit_test_watershed.py
2021/06/04 ~ 2021/06/10
  利用光流找障礙物屬性
  光流單元測試
  整合當前單元做驗證(LBP & Watershed)
  光流 & 抓取馬路範圍整合
  程式碼: img_test.py、integration.py
2021/06/11 ~ 2021/06/17
  光流 & 抓取馬路範圍整合
  整合測試及驗證
  程式碼: my_integration.py、optical_flow_test.py

## Slide 3: 情境需求
使用影片模擬行車紀錄器攝像頭所拍下之即時畫面在封閉場域道路
如:學校
進行坑洞、障礙物之深度、高度、大小即時辨識
並在畫面中將障礙物圈出
預期結果
預期結果

## Slide 4: 功能需求
1.辨識並標記出:
2.檢測障礙物的深度、高度、大小
1.坑洞
2.凸包、有高度的障礙物
3.標線
4.車輛、行人、動物
5.樹葉、陰影、積水、模糊標線
6.裂紋

## Slide 5: 專案架構

## Slide 6: 2021/05/13 BreakDown

## Slide 7: 2021/05/18 BreakDown
綠色的背景框代表已完成的部分

## Slide 8: 2021/05/27 BreakDown
綠色的背景框代表已完成的部分

## Slide 9: 2021/06/03 BreakDown
綠色的背景框代表已完成的部分

## Slide 10: 當周進度
當前結果

## Slide 11: 當周進度
當前結果

## Slide 12: 開會紀錄
2021/05/14
  LBP 抓取相鄰 blocks 去比較, 當成 watershed 的 markers
2021/05/21
  驗證 LBP 的計算結果 , 以及做侵蝕
2021/05/28
  connected component labeling(連通標記區域)，去把相鄰的區域灰階值都當成一樣的
  使用 threading 的方式節省運算時間
2021/06/04
  切割後剩下的區域都要用光流偵測出來
2021/06/11
  光流偵測物件
  高斯濾波計算原理

## Slide 13: 參考資料
參考書籍: 科班出身的 ai人必修課 opencv 影像處理 使用 python
Python opencv 繪製直方圖教學
Threading 教學
Threading 教學_2
Python GIL 問題
connected component labeling

## Slide 14: 2021/06/18控管紀錄

## Slide 15: 6/18 問題紀錄